# KitchenQA 标注 第1批验收报告

合同编号：SY-2026-0918

批次：第1批（5,000条）

验收日期：2026年10月15日

验收人：贺一鸣、沈知遥

# 抽检结果

抽检 500 条，合格 481 条，合格率 96.2%，高于合同约定的 95%。

# 主要问题

计数类问题有 11 条答案错误（多数为遮挡导致漏数）

8 条干扰项与正确答案语义重复

# 结论

第1批验收通过，同意支付第1批费用 9,000 元。第2批请于10月22日前交付，并对计数类问题增加复核。

合成数据